PŘEHLED ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2009- HABARTICKÁ 496-503

- osazení  nových digitálních měřičů tepla na radiátory

realizaci provedla firma FPS s.r.o., cena 235 386,-Kč

- II etapa výměny lodžiových oken domu

za výměnu 164 okenních sestav bylo uhrazeno celkem 4 271 058,-Kč

( 26 043,-Kč za 1 okenní sestavu v bytě včetně meziokenního pilíře)

realizaci provedla firma Otherm Praha

- oprava hromosvodu (opraveno 8 z 10svodů- nové zemnění)

za opravu hromosvodu bylo uhrazeno 32 000,-Kč

opravu provedla firma Jiří Novák

- II.etapa úprav pro digitální příjem (kabelové rozvody na střeše, další převodní kazety, zesilovače…)

uhrazeno 97 634,-Kč, realizaci provedl ing.Josef Skála

- instalace ochrany proti přepětí u společné televizní antény

uhrazeno 4 700,-Kč

instalaci provedla firma Pavel Kočka- antény- satelity

- výměna oken v suterénu včetně oplechování a pákového ovládání (32 ks oken, pákové ovládání u 16 ks oken)

uhrazeno celkem 255 189,-Kč,

realizaci provedla firma Aluplast Trade s.r.o.

- oprava oplechování parapetů oken ve schodišťových prostorech domu

uhrazeno 68 289,-Kč, realizaci provedla firma Zmuda- klempířství

- instalace nových termostatických ventilů s hlavicemi, vyregulování, úprava topení v suterénu- instalace nových stoupačkových uzávěrů (včetně přesunů z chodby do kolektoru),  filtrů, doplnění izolace topení

uhrazeno 600 100,-Kč (zbývá uhradit částku za projekt a regulaci)

realizaci provedla firma ENBRA Pražská s.r.o.

Na akce bylo provedeno řádné výběrové řízení nebo poptávky, výbor uzavřel smlouvu o dílo nebo vystavil objednávku. Vlastníci byli informováni a mohou kontrolovat.Akce jsou v souladu se schváleným  investičním plánem.

Investiční akce, které budou realizovány dle schváleného plánu

- oprava střechy domu- způsob opravy bude předem vlastníkům oznámen

- nové vchodové stěny domu ( k parkovišti)- varianty řešení budou předloženy vlastníkům

- výměna stoupaček společné televizní antény v bytech (dokončení digitalizace, nutné pro přímý digitální příjem), cena  200 000,-Kč, bude projednáno na Shromáždění

Na akce bude provedeno řádné výběrové řízení a uzavřena smlouva o dílo

vypracovala v 02/2010 ing.M.Holá- předsedkyně výboru SPD Habartická